旬阳县审计局

审计结果公告

2015年第9号

（总第63号）

被审计单位：旬阳县双河镇人民政府

审计项目：双河镇莲花大桥工程竣工结算审计

双河镇莲花大桥工程竣工结算审计结果

（2016年1月13日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，县审计局对旬阳县双河镇莲花大桥工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该工程由陕西万科公路咨询有限公司设计。安康市交通局以安交[2009]355号文件批复立项，工程预算120万元，资金来源中央80万元，地方自筹40万元。旬阳县交通局以旬交发[2013]29号文件对施工图设计进行了批复，工程于2013年3月26日进行公开招标，招标最高限价为1111615.00元。工程由白河县兴达工程建设公司中标，中标价为1107927.00元。

二、工程造价审计情况

该工程合同价为1107927.00元，送审结算价为1183957.00元。经审计，审定工程造价为835283.00元，审计核减348674.00元。

三、审计评价

莲花大桥工程的建设，解决了莲花村一河两岸长期出行难的问题，方便了两岸村民的生产生活，深得民心，是一项利民为民的民生工程。大桥建成促进了农民增收，增进干群关系， 社会效益明显,但审计中也发现工程量不实等问题。