旬阳县审计局

审计结果公告

2015年第12号

（总第66号）

被审计单位：旬阳县红军镇人民政府

审计项目：旬阳县红军镇红军纪念馆服务楼及附属

工程结算审计

旬阳县红军镇红军纪念馆服务楼及附属

工程结算审计结果

（2016年1月13日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，县审计局对旬阳县红军镇红军纪念馆服务楼及附属工程结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

红军纪念馆服务楼及附属工程为旬阳县红军镇人民政府招商引资项目，工程建设按“谁建设、谁受益”原则运行，由旬阳县三江工贸有限公司投资建设，并拟商业化经营管理红军纪念馆。该工程于2008年1月10日开工建设，2009年12月31日竣工,经初步验收为合格工程，建成后因项目定性为红色教育基地，不能按商业化模式经营，因此三江公司要求红军镇政府支付建设费用。

二、工程造价审计情况

该工程送审结算价款3582719.90元，经审核确定，工程结算造价为2380962.95元，审核核减工程价款1201756.95元。