旬阳县审计局

审计结果公告

2015年第35号

（总第89号）

被审计单位：旬阳县水利局

审计项目：旬阳县红军镇、双河镇段河道治理工程

竣工决算审计

旬阳县红军镇、双河镇段河道治理工程竣工决算审计结果

（2016年1月13日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，县审计局对旬阳县红军镇、双河镇段河道治理工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

红军镇、双河镇段河道治理工程位于红军乡镇、双河镇境内，项目由红军乡集镇段、红军纪念馆段及林家坪段、丰积段、双河镇双河老街段、胡家湾段、莲花台段及孙家院子段等8个独立防护区构成，治理河道长度4.5公里，其中蜀河干流治理河段长4.0公里，支流西岔河治理河段长0.5公里。工程的主要内容有内容新修堤防3269.58米、排洪涵洞、新修排涝涵闸等。

项目由陕西省水利厅 “陕水规计发〔2012〕558号”文件立项批复，批复工程概算总投资2649.10万元，其中工程占地补偿72.24万元由市、县自筹解决。工程由陕西省水利水电勘测设计研究院和安康市水利水电土木建筑勘测设计院负责工程勘察、设计，陕西省水利水电工程咨询中心负责代理招标，工程分三个标段，分别由陕西鸿泰景观建设工程有限公司、陕西渭河工程局、榆林市源邦建筑工程有限公司中标承建，由陕西咸阳万方工程建设监理有限公司负责工程监理。陕西省水利水电工程西安理工大学质量检测中心承担第三方工程质量检测。安康市水利水电工程质量安全监督站负责质量监督。本工程于2013年4月17日开工至2013年12月15日主体工程全部完工。经初步自验为合格工程，现已交付使用。

二、工程造价审计情况

（一）资金到位及拨付使用情况

截止决算之日财政累计拨款21900000.00元。工程建设已支付工程款和各项费用19165713.00元，形成各项应付款项3837064.32元（见后附表）。

（二）工程结算造价审计情况

| 标段 | 中标单位 | 单位 | 中标造价 | 报送造价 | 核增造价 | 核减造价 | 审核造价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西鸿泰景观建设工程有限公司 | 元 | 10,117,881.73 | 8,469,429.00 |  | 217,011.75 | 8,252,417.25 |
| 2 | 陕西渭河工程局 | 元 | 6,759,735.00 | 8,111,231.95 | 21,064.00 | 307,289.05 | 7,825,006.90 |
| 3 | 榆林市源邦建筑工程有限公司 | 元 | 5,289,881.00 | 5,386,512.00 |  | 232,137.83 | 5,154,374.17 |
| 合计 |  |  | 22,167,497.73 | 21,967,172.95 | 21,064.00 | 756,438.63 | 21,231,798.32 |

核减的主要原因是工程量不实、单价与合同不符等。

（三）决算造价审计情况

截止决算之日本项目竣工后累计完成总投资23002777.32元，其中：直接工程费21331798.32元（包括建筑工程21231798.32元）;待摊投资（项目费用）1670979.00元，其中：科研勘察设计费60000.00元；工程建设监理费、审计费等754400.00元；建设管理费856579.00元。

本项目送审决算金额24651113.00元，经审核，工程决算金额23002777.32元，累计核减工程决算金额1648335.68元，其中：净核减待摊投资（项目费用）912961.05元；核减建安工程投资（建筑工程费用）735374.63元。

三、审计评价

审计结果表明水利局在工程建设管理过程中，基本能够遵守工程建设管理程序，资金支出和管理基本符合《基本建设财务管理规定》、《全国中小河流治理项目和资金管理办法》、《全国中小河流治理项目资金使用管理实施细则》等相关规定。支出基本真实、合规。