旬阳县审计局

审计结果公告

2015年第41号

（总第95号）

被审计单位：旬阳县民政局

审计项目：旬阳县吕河区域敬老院室外附属工程

旬阳县吕河区域敬老院室外附属工程竣工结算审计结果

（2016年1月19日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《陕西省国家建设项目审计条例》的规定，县审计局对旬阳县吕河区域敬老院室外附属工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

旬阳县吕河区域敬老院室外附属工程为主体外后续增加项目，主要包含后背坎挡墙基础工程；土方外运工程；挡墙基础混凝土；挡墙混凝土；绿化工程；景观工程；后坡治理工程；烤火房、洗衣房、猪圈工程；排洪渠工程；围墙档坎工程；其他附属零星工程。本工程县民政局与陕西旬阳大地建设集团有限公司项目经理刘清理签订了12份承包合同和补充协议，由刘清理组织施工。

二、工程造价审计情况

旬阳县吕河区域敬老院室外附属工程送审结算造价4855893.82元,， 经审计审定工程造价4502779.17元，审计核减工程造价353114.65元。