旬阳县审计局

审计结果公告

2015年第42号

（总第96号）

被审计单位：旬阳县民政局

审计项目：旬阳县蜀河区域敬老院室外附属工程

旬阳县蜀河区域敬老院室外附属工程

竣工结算审计结果

（2016年1月19日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《陕西省国家建设项目审计条例》的规定，县审计局对旬阳县蜀河区域敬老院室外附属工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

旬阳县蜀河区域敬老院室外附属工程为旬阳县蜀河区域敬老院室外附属工程，为主体外后续增加项目，主要包含围墙、石栏杆工程；烤火房、柜子、门房、大门、柱、吊顶、手纸盒工程；厨房、道路、水电、猪圈、二次倒运工程；绿化、景观；铺装；挡墙；污水管道；外挡墙；后上挡墙；场地平整工程。本工程县民政局与项目经理刘清理签订了14份承包合同和补充协议，由刘清理组织施工。

二、工程造价审计情况

旬阳县蜀河区域敬老院室外附属工程送审结算造价5844581.25元， 经审计审定工程造价5661635.62元，审计核减造价182945.63元。