旬阳县审计局

审计结果公告

2015年第49号

（总第103号）

被审计单位：城关镇人民政府

审计项目：旬阳县草坪灾民安置小区5#楼及附属工程

旬阳县草坪灾民安置小区5#楼及附属工程最高限价审计结果

（2015年1月23日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，审计局对旬阳县城关镇人民政府报送的旬阳县草坪灾民安置小区5#楼及附属工程的招标最高限价编制结果进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

旬阳县草坪灾民安置小区5#楼及附属工程由西安思维建筑设计有限责任公司设计，工程量清单及最高限价由安康市兴盛工程造价咨询有限公司编制，报送最高限价为38536614.26元。

二、审计结果

根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰、安装工程消耗量定额》（2004）及补充定额、《陕西省建筑装饰工程量价目表》（2009）等文件，县审计局对工程量清单计价文件进行了审核。审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2014年第11期信息价、陕西工程造价管理信息第5期和市场价。税率调整按陕建发﹝2012﹞232号文件的相关规定计取。人工费调整执行陕建发﹝2013﹞181号文件相关规定。

经审计，旬阳县草坪灾民安置小区5#楼及附属工程审定最高限价35887190.09元，审计核减工程造价2649424.17元。

三、审计建议：

1、上述最终审定的结果可作为招标最高限价予以公布。

2、在施工过程中应加强风险控制，不得随意变更建设内容，防止工程超预算。

3、工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。