旬阳县审计局

审计结果公告

2016年第4号

（总第166号）

被审计单位：旬阳县交通运输局

审计项目：旬阳县城关镇、白柳镇、神河镇公路完善工程最高限价审计

旬阳县旬阳县城关镇、白柳镇、神河镇

公路完善工程最高限价审计结果

（2017年1月3日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县交通运输局报送的旬阳县旬阳县城关镇、白柳镇、神河镇公路完善工程最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该项目由陕西恒宇公路设计有限公司负责设计和最高限价的编制。

二、审计结果

审计组根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》及《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》等文件，对你单位所提供的工程量清单计价文件进行了审核，审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2016年第4期信息价和审计组对项目地相关主材的调查询价。

经审计，旬阳县城关镇、白柳镇、神河镇公路完善工程报送最高限价为6594543.00元，其中白柳镇老龙沟公路完善工程173922.00元（建安工程费153954.00元）；城关镇黄虎路完善工程1167957.00元（建安工程费1033861.00元）；城关镇龙王庙公路完善工程2241025.00元（建安工程费1983728.00元）；城关镇乱滩沟公路完善工程276774.00元（建安工程费244997.00元）；城关镇磨沟公路完善工程575353.00元（建安工程费509296.00元）；神河镇平水路完善工程2159510.00元（建安工程费1911572.00元）。

审计核准最高限价5389047.00元, 其中白柳镇老龙沟公路完善工程154460.00元（建安工程费136726.00元）；城关镇黄虎路完善工程919538.00元（建安工程费813964.00元）；城关镇龙王庙公路完善工程1837791.00元（建安工程费1626790.00元）；城关镇乱滩沟公路完善工程233501.00元（建安工程费206692.00元）；城关镇磨沟公路完善工程476241.00元（建安工程费421562.00元）；神河镇平水路完善工程1767516.00元（建安工程费1564584.00元）。

审计核减造价1205496.00元。

三、审计建议

1、建议你单位将审计核准的建安工程费作为招标最高限价予以公布。

2、施工过程中应加强风险控制，不得随意变更建设内容，防止工程超预算。

3、工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘备案后，方可施工。