旬阳县审计局

审计结果公告

2016年第8号

（总第166号）

被审计单位：旬阳县蜀河镇人民政府

审计项目：旬阳县蜀河镇兴晋广场建设工程最高限价审计

旬阳县蜀河镇兴晋广场建设工程最高限价

审计结果

（2017年1月3日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县蜀河镇人民政府报送的旬阳县蜀河镇兴晋广场建设工程最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该工程由华源古建园林工程设计有限公司设计，工程量清单及最高限价由陕西恒瑞项目管理有限公司编制。

二、审计结果

根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰市政园林绿化工程消耗量定额》及补充定额，审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2016年第6期信息价和当地市场价。税率调整按陕建发﹝2012﹞232号文件的相关规定计取，人工单价执行安住建[2016]18号文件。

经审计，旬阳县蜀河镇兴晋广场建设工程报送最高限价为2444776.92元，审计核准最高限价2012711.71元，审计核减造价432065.21元。

三、审计建议

1、建议你单位将此造价作为招标最高限价予以公布。

2、你单位应加强施工过程中风险控制，不得随意变更建设内容，防止工程超预算。

3、工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘备案后，方可施工。