旬阳县审计局

审计结果公告

2016年第17号

（总第166号）

被审计单位：旬阳县民政局

审计项目：旬阳县双河区域敬老院二期工程最高限价审计

旬阳县双河区域敬老院二期工程

最高限价审计结果

（2017年1月3日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县民政局报送的旬阳县双河区域敬老院二期工程最高限价进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

旬阳县双河区域敬老院二期工程由旬阳县发展和改革局以旬发改社会〔2016〕66号文批复立项,施工图由旬阳县建筑设计室设计，建设地点位于旬阳县双河镇社区，条形和独立基础，混合结构四层，建筑面积1980.51平方米，附属用房400.00平方米。工程量清单及最高限价由安康市兴盛工程造价咨询有限公司编制，编制的最高限价为8958081.92元。

二、审计结果

根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》及（2004）补充定额、《陕西省建筑装饰市政园林绿化工程价目表》（2009）及相关配套资料，人工费调整执行陕建发〔2015〕319号文，税率调整执行陕建发〔2016〕100号文，材料价格参考2016年第9期《安康工程造价管理信息》，并结合旬阳当地市场材料价格，对你单位报送的旬阳县双河区域敬老院二期工程招标最高限价的编制结果进行了审计。

旬阳县双河区域敬老院二期工程送审最高限价为8958081.92元，审定造价为75228883.71元，审计核减1429198.21元。审减的主要原因是部分材料单价偏高、部分清单组价有误等。

三、审计建议

1、对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将审定的结果作为最高限价予以公布。

2、你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

3、建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。