旬阳县审计局

审计结果公告

2016年第20号

（总第166号）

被审计单位：旬阳县抗旱应急水源工程项目部

审计项目：旬阳县2016年度抗旱应急水源工程最高限价审计

旬阳县2016年度抗旱应急水源工程的招标最高限价审计结果

（2017年1月3日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县抗旱应急水源工程项目部报送的旬阳县2016年度抗旱应急水源工程最高限价进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该项目由旬阳县水利水电水保生态勘测设计院设计、工程量清单及最高限价由正大鹏安建设项目管理有限公司编制。根据《陕西省水利水电建筑工程概预算定额》及相关编制办法规定等文件的规定，县审计局对你单位提供的工程量清单计价文件进行了审核。审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2016年第4期信息价，结合审计组到工程项目地点的实地查勘。

二、审计结果

经审计，旬阳县2016年度抗旱应急水源工程报送最高限价为4664922.00元，其中段家河标段2203975.00元，蜀河标段2460947.00元。审计核准最高限价3956455.00元，其中段家河标段1876020.00元，蜀河标段2080435.00元。审计核减708467.00元。

三、审计建议：

1、建议你单位将此造价作为招标最高限价予以公布。

2、你单位应加强施工过程中风险控制，不得随意变更建设内容，防止工程超预算。

3、工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘备案后，方可施工。