旬阳县审计局

审计结果公告

2016年第23号

（总第166号）

被审计单位：旬阳县市政建设管理公司

审计项目：  旬阳县蜀河镇生活垃圾处理工程-渗滤液处理站工程最高限价审计

旬阳县蜀河镇生活垃圾处理工程-渗滤液处理站

工程最高限价审计结果

（2017年1月3日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县市政建设管理公司报送的旬阳县蜀河镇生活垃圾处理工程-渗滤液处理站工程最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该工程由中国市政工程西北设计研究院有限公司设计，工程量清单及最高限价由陕西恒瑞项目管理有限公司编制。

二、审计结果

根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省市政工程消耗量定额》及补充定额，审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2016年第6期信息价和当地市场价。税率调整按陕建发﹝2012﹞232号文件的相关规定计取，人工单价执行安住建[2016]18号文件。

经审计，旬阳县蜀河镇生活垃圾处理工程-渗滤液处理站工程报送最高限价为3842007.85元，审计核准最高限价3269487.01元，审计核减造价572520.84元。

三、审计建议

1、建议你单位将此造价作为招标最高限价予以公布。

2、你单位应加强施工过程中风险控制，不得随意变更建设内容，防止工程超预算。

3、该项目中相关设备单价较高，建议甲方在建设过程中做好认质认价。

4、工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘备案后，方可施工。