旬阳县审计局

审计结果公告

2016年第24号

（总第166号）

被审计单位：旬阳县农村公路管理局

审计项目：  旬阳县铺沟村等16个通村公路安全生命防护

工程最高限价审计

旬阳县铺沟村等16个通村公路安全生命防护工程最高限价审计结果

（2017年1月3日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县农村公路管理局报送的旬阳县铺沟村等16个通村公路安全生命防护工程最高限价结果进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该项目由陕西中宇交通建设有限公司承担设计、工程量清单及最高限价的编制。

二、审计结果

审计组根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》及《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》等文件，对你单位所提供的工程量清单计价文件进行了审核，审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2016年第10期信息价。

经审计，铺沟村等16个通村公路安全生命防护工程报送最高限价为21286716.00元，审计核准最高限价18151337.00元,其中建安工程费15513522.00元。审计核减工程造价3135379.00元。后附详表

| 项目名称 | 审定总造价 | 审定建安 工程费 |
| --- | --- | --- |
| 旬阳县吕河镇仁家湾村路公路安全生命防护工程 | 1759463.00 | 1511760.00 |
| 旬阳县仁河口镇王莽山村路公路安全生命防护工程 | 639315.00 | 538854.00 |
| 旬阳县黑沟村至丰家岭村路公路安全生命防护工程 | 870050.00 | 738784.00 |
| 旬阳县赵湾镇中沟村路公路安全生命防护工程 | 961556.00 | 811464.00 |
| 旬阳县桐木镇青山村路公路安全生命防护工程 | 818252.00 | 667110.00 |
| 旬阳县赵湾镇白杨坪村路公路安全生命防护工程 | 1624262.00 | 1374064.00 |
| 旬阳县小河镇金坡村路公路安全生命防护工程 | 1065310.00 | 914640.00 |
| 旬阳县关口镇铺沟村路公路安全生命防护工程 | 1201775.00 | 1039486.00 |
| 旬阳县金寨镇花房村路公路安全生命防护工程 | 208333.00 | 146336.00 |
| 旬阳县吕河镇剥鹿沟村路公路安全生命防护工程 | 1497106.00 | 1271700.00 |
| 旬阳县神河大桥至黑沟村路公路安全生命防护工程 | 1280504.00 | 1109047.00 |
| 旬阳县仙河镇仙河口村路公路安全生命防护工程 | 1148879.00 | 994528.00 |
| 旬阳县棕溪镇黄土村路公路安全生命防护工程 | 1258095.00 | 1075118.00 |
| 旬阳县棕溪镇展元村路公路安全生命防护工程 | 785678.00 | 665812.00 |
| 旬阳县段家河镇薛家湾环山公路安全生命防护工程 | 2220549.00 | 1950960.00 |
| 旬阳县桐木镇青山村至丝铺安全生命防护工程 | 812210.00 | 703859.00 |
| 合计 | 18151337.00 | 15513522.00 |

三、审计建议

1、对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

2、你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

3、建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。