旬阳县审计局

审计结果公告

2016年第26号

（总第166号）

被审计单位：旬阳县农村公路管理局

审计项目：旬阳县2016年通村公路完善工程、养护工程最高限价审计

旬阳县2016年通村公路完善工程、养护

工程的招标最高限价审计结果

（2017年1月3日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县农村公路管理局报送的旬阳县2016年通村公路完善工程、养护工程的招标最高限价进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该项目由陕西恒宇公路设计有限公司承担设计、工程量清单及最高限价的编制。

二、审计结果

审计组根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》及《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》等文件，对你单位所提供的工程量清单计价文件进行了审核，审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2016年第6期信息价结合施工地点的市场价。

经审计，旬阳县2016年通村公路完善工程、养护工程报送最高限价为15303152.00元，审计核准最高限价13162803.00元,其中：旬阳县城关镇双垭公路完善工程建安工程费1111051.00元；旬阳县红军镇红东公路完善工程建安工程费1346774.00元；旬阳县麻坪镇枫桦公路完善工程建安工程费850266.00元；旬阳县麻坪镇（枫树村—丝铺村）公路完善工程建安工程费1519371.00元；旬阳县麻坪镇枫桐公路完善工程建安工程费149168.00元；旬阳县蜀河镇小水河公路完善工程建安工程费1100773.00元；旬阳县仙河镇王坪公路完善工程建安工程费533156.00元；旬阳县小河镇阳坡河公路完善工程建安工程费1245795.00元；旬阳县棕溪镇康庄公路完善工程建安工程费1020927.00元；旬阳县七里至林家沟公路养护工程建安工程费728760.00元；旬阳县小落公路养护工程建安工程费2045508.00元。

审计核减工程造价2140349.00元。

三、审计建议

1、建议你局将审计核准的建安工程费作为招标最高限价予以公布。

2、施工过程中应加强风险控制，不得随意变更建设内容，防止工程超预算。

3、工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘备案后，方可施工。