旬阳县审计局

审计结果公告

2016年第34号

（总第166号）

被审计单位：旬阳县土地整理中心

审计项目：旬阳县红军等2个镇高标准基本农田建设项目最高限价审计

旬阳县红军等2个镇高标准基本农田

建设项目最高限价审计结果

（2017年1月3日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县土地整理中心报送的旬阳县红军等2个镇高标准基本农田建设项目最高限价进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该项目由陕西诚业土地勘测规划设计有限责任公司负责设计、工程量清单及最高限价的编制。

二、审计结果

根据《土地开发整理项目预算编制规定》（2011）、《土地开发整理项目预算定额》（2011）和《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2011）的规定，县审计局对你单位提供的工程量清单计价文件进行了审核。审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2016年第5期信息价和当地市场价。

经审计，旬阳县红军等2个镇高标准基本农田建设项目报送最高限价为12534119.32元，其中石门镇标段8603755.38元，红军镇标段3930363.94元。

审计核准最高限价11002118.19元，其中石门镇标段7376034.00元，红军镇标段3626084.19元。

审计核减1532001.13元。

三、审计建议

一、建议你单位将此造价作为招标最高限价予以公布。

二、你单位应加强施工过程中风险控制，不得随意变更建设内容，防止工程超预算。

三、工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘备案后，方可施工。