旬阳县审计局

审计结果公告

2016年第36号

（总第166号）

被审计单位：旬阳县交通运输局

审计项目：旬阳县旬河大桥工程（重新优化设计)最高限价审计

旬阳县旬河大桥工程（重新优化设计)

最高限价审计结果

（2017年1月3日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县交通运输局报送的旬阳县旬河大桥工程（重新优化设计)最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该项目由西安长安大学工程设计研究院有限公司承担设计、施工图预算的编制。

二、审计结果

审计组根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》及《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》等文件，对你局所提供的施工图预算文件进行了审核，审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2016年第5期信息价和审计组对相关材料的调查询价。

经审计，旬阳县旬河大桥工程（重新优化设计)报送最高限价为42432708.00元，其中建安工程费27053278.00元。

审计核准最高限价37421301.00元,其中：建筑安装工程费22741089.00元。

审计核减造价5011407.00元。

三、审计建议

1、建议你局将审计核准的建安工程费作为招标最高限价予以公布。

2、施工过程中应加强风险控制，不得随意变更建设内容，防止工程超预算。

3、工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘备案后，方可施工。

4、该项目栏杆及灯具考虑到美化亮化效果，审定的单价较高，建议甲方在施工过程中做好认质认价。