旬阳县审计局

审计结果公告

2016年第42号

（总第166号）

被审计单位：旬阳县小河镇人民政府

审计项目：旬阳县小河镇棚户区改造项目蜀小路道路及三水工程最高限价审计

旬阳县小河镇棚户区改造项目蜀小路道路

及三水工程最高限价审计结果

（2017年1月3日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县小河镇人民政府报送的旬阳县小河镇棚户区改造项目蜀小路道路及三水工程最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该工程由陕西金城绿景城市规划设计有限公司设计，主要工程内容为道路硬化、人行道铺装、管网埋设、亮化等工程。工程量清单及最高限价你镇委托陕西正大鹏安咨询有限公司编制。根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰、市政安装工程消耗量定额》（2004）及补充定额等文件对你镇提供的工程量清单计价表进行了审核。审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2016年第1期信息价和当地的市场调查价。税率调整按陕建发﹝2012﹞232号文件的相关规定计取。人工费调整执行陕建发﹝2013﹞181号文件相关规定。

二、审计结果

经审计，旬阳县小河镇棚户区改造项目蜀小路道路及三水工程报送最高限价为5192753.41元，审计核准最高限价为4637003.61元。审计核减工程造价555749.80元。

三、审计建议

1、建议你镇将此造价作为招标最高限价予以公布。

2、你镇应加强施工过程中风险控制，不得随意变更建设内容，防止工程超预算。

3、工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘备案后，方可施工。