旬阳县审计局

审计结果公告

2016年第40号

（总第166号）

被审计单位：旬阳县城关镇人民政府

审计项目：旬阳县城关镇锦绣家园5#、6#陕南避灾移民搬迁安置小区建设项目最高限价审计

旬阳县城关镇锦绣家园5#、6#陕南避灾移民搬迁安置小区建设项目招标最高限价审计结果

（2017年1月3日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县城关镇人民政府报送的旬阳县城关镇锦绣家园5#、6#陕南避灾移民搬迁安置小区建设项目最高限价进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该项目设计图纸由湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司编制，工程量清单及最高限价由西安红城建设项目管理有限公司编制。

二、审计结果

根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》（2004）及价目表等文件对你单位提供的工程量清单计价文件进行了审核。税率调整按陕建发﹝2012﹞232号文件的相关规定计取，人工单价执行陕建发[2016]319号文件。

旬阳县城关镇锦绣家园5#、6#陕南避灾移民搬迁安置小区建设项目报送最高限价为282078017.72元，审计核准最高限价251320205.90元，其中：5#楼工程122945015.75元，6#楼工程128375190.15元。审计核减工程造价30757811.82元,审减的主要原因为部分材料单价过高，部分清单套用子目不合理。

三、审计建议

1、对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

2、你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

3、建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。