旬阳县审计局

审计结果公告

2017年第6号

（总第208号）

被审计单位：旬阳县农村公路管理局

审计项目：旬阳县城关镇小河北—庙岭中学等20条通村公路安全生命防护工程最高限价的审计

旬阳县城关镇小河北—庙岭中学等20条

通村公路安全生命防护工程最高限价的

审计结果

（2018年1月22日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县城关镇小河北—庙岭中学等20条通村公路安全生命防护工程最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该项目由陕西中宇交通建设有限公司承担设计、工程量清单及最高限价的编制。

二、审计结果

根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》及《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》等文件，对你单位所提供的工程量清单计价文件进行了审核，审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2017年第1期信息价。

经审计，旬阳县城关镇小河北—庙岭中学等20条通村公路安全生命防护工程报送最高限价为42158370.00元，审计核准最高限价38723269.00元,其中建安工程费33922163.00元。审计核减工程造价3435101.00元。后附详表

| 项目名称 | 审定总造价 | 审定建安 工程费 |
| --- | --- | --- |
| 旬阳县城关镇鲁家台至双垭公路安全生命防护工程 | 2860976.00 | 2516053.00 |
| 旬阳县城关镇小河北至庙岭中学公路安全生命防护工程 | 648604.00 | 564556.00 |
| 旬阳县渝王沟口至祝家河公路安全生命防护工程 | 466714.00 | 399690.00 |
| 旬阳县荆竹沟脑至曹家沟公路安全生命防护工程 | 4608411.00 | 4101817.00 |
| 旬阳县段家河镇力加乡政府至唐庄公路安全生命防护工程 | 3931118.00 | 3461082.00 |
| 旬阳县段家河镇薛家湾至周家垭公路安全生命防护工程 | 1169544.00 | 1021413.00 |
| 旬阳县甘溪镇大岭台至施家坡公路安全生命防护工程 | 992641.00 | 873474.00 |
| 旬阳县甘溪镇桂花树至十字岭公路安全生命防护工程 | 832016.00 | 729092.00 |
| 旬阳县甘溪镇王家垭至桂花树公路安全生命防护工程 | 1802160.00 | 1579396.00 |
| 旬阳县石门镇谌家院至水竹园公路安全生命防护工程 | 1031306.00 | 907457.00 |
| 旬阳县蜀河镇文家山村5组至文家山村12组公路安全生命防护工程 | 1917082.00 | 1682511.00 |
| 旬阳县小岭至落驾公路安全生命防护工程 | 3367758.00 | 2923883.00 |
| 旬阳县赵湾镇赵湾下街头至秧田湾公路安全生命防护工程 | 2371394.00 | 2072240.00 |
| 旬阳县赵湾镇碌碡坝至李家庙公路安全生命防护工程 | 3283623.00 | 2888761.00 |
| 旬阳县赵湾镇白杨坪村路公路安全生命防护工程 | 1766568.00 | 1503453.00 |
| 旬阳县赵湾镇朱家沟口至袁家坡公路安全生命防护工程 | 1053884.00 | 924778.00 |
| 旬阳县吕河镇仁家湾村路农村公路安全生命防护工程 | 1931297.00 | 1667995.00 |
| 旬阳县吕河镇冬青至旱坝梁农村公路安全生命防护工程 | 578420.00 | 521939.00 |
| 旬阳县神河镇龙王沟口至平安公路安全生命防护工程 | 1935002.00 | 1701060.00 |
| 旬阳县神河镇平安至水库公路安全生命防护工程 | 2174751.00 | 1881513.00 |
| 合计 | 38723269.00 | 33922163.00 |

三、审计建议

1、对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

2、你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

3、建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。