旬阳县审计局

审计结果公告

2017年第7号

（总第208号）

被审计单位：旬阳县赵湾镇人民政府

审计项目：旬阳县赵湾镇赵湾社区移民（脱贫）搬迁安置点项目最高限价的审计

旬阳县赵湾镇赵湾社区移民（脱贫）搬迁安置点项目最高限价的审计结果

（2018年1月22日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县赵湾镇赵湾社区移民（脱贫）搬迁安置点项目最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该工程位于旬阳县赵湾镇赵湾社区四组，房建工程和基础设施配套工程由旬阳县建筑设计室设计，挡护工程由西北有色勘察工程有限公司设计，工程量清单及最高限价由安康兴盛工程造价咨询有限公司旬阳分公司编制。

二、审计结果

根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》、《陕西省水利水电建筑工程概预算定额》及相关编制办法等文件的规定，审核中房建工程和基础设施配套工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2017年第2期信息价，挡护工程参考《安康市建设工程材料价格信息》2016年第9期信息价。税率调整按陕建发〔2016〕100号文件的相关规定计取，人工单价执行陕建发[2015]319号文件。

经审计，旬阳县赵湾镇赵湾社区移民（脱贫）搬迁安置点项目报送最高限价为24999162.67元,审定最高限价23323593.22元。审计核减造价1675569.45元。

其中：

旬阳县赵湾镇赵湾社区移民（脱贫）搬迁安置点A区悦湖小区1#、3#楼、D区1#楼工程审定最高限价为12288306.78元；

旬阳县赵湾镇赵湾社区移民（脱贫）搬迁安置点A区悦湖小区2#楼工程审定最高限价为5837844.62元；

赵湾镇悦湖小区移民搬迁安置点基础设施小配套工程（一期）审定最高限价为1902638.22元；

旬阳县赵湾镇赵湾社区移民（脱贫）搬迁安置点A区悦湖小区3#楼和D区街道1#楼护坡工程审定最高限价为1252685.94元；

旬阳县赵湾镇赵湾社区移民（脱贫）搬迁安置点A区悦湖小区2#楼护坡工程审定最高限价为2042117.66元。

三、审计建议

1、对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

2、你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

3、建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。