旬阳县审计局

审计结果公告

2017年第8号

（总第208号）

被审计单位：旬阳县交通运输局

审计项目：旬阳蜀河镇过境公路（蜀河至三官段）二级公路改建工程最高限价的审计

旬阳蜀河镇过境公路（蜀河至三官段）二级公路改建工程最高限价的审计结果

（2018年1月22日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳蜀河镇过境公路（蜀河至三官段）二级公路改建工程最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该工程由陕西省公路局以陕公路函〔2016〕641号文批复初步设计，施工图由西安长安大学工程设计研究院有限公司设计。工程量清单及最高限价由西安长安大学工程设计研究院有限公司编制。

二、审计结果

根据施工图纸和相关图集以及《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》、《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》等相关配套资料，材料价格参考2017年第2期《安康工程造价管理信息》，并结合旬阳当地市场材料价格。

经审计，旬阳蜀河镇过境公路（蜀河至三官段）二级公路改建工程报送最高限价为101874093.00元（建筑安装工程费：84713674.00元）,审定造价为97408472.00元（建筑安装工程费：80933938.00元），核减造价4465621.00元

三、审计建议

1、对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

2、你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

3、建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。