旬阳县审计局

审计结果公告

2017年第14号

（总第208号）

被审计单位：旬阳县经济贸易局

审计项目：旬阳县祝尔慷生态富硒食（药）品产业园标准化厂房建设工程（一期）最高限价的审计

旬阳县祝尔慷生态富硒食（药）品产业园标准化

厂房建设工程（一期）最高限价的审计结果

（2018年1月22日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县祝尔慷生态富硒食（药）品产业园标准化厂房建设工程（一期）最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该工程根据2016年县长办公会议纪要（第7期）、（第11期）和县政府专题会议纪要（第45期）要求实施建设。施工图由北京中厦建筑设计研究院有限公司设计，总建筑面积56995.71平方米、及约15米室外毛石挡墙及园区内室外管网等。本工程均为桩基础，无地下层，其中：原料库房、萃取车间、精炼车间、成品库房为钢结构，地上1层；锅炉房、门房配电室、公厕、浴室为钢结构配合砖混结构，地上1层；肉制品加工车间一、肉制品加工车间二为钢结构，地上2层；包装印刷厂一、包装印刷厂二为钢结构配合砖混结构，地上2层；产品展销一、产品展销二为钢结构，地上3层；产品展销三为钢结构，地上4层；农副产品贸易市场工程为框架结构，地上6层；综合服务楼工程为框架结构，地上7层等。工程量清单及最高限价由正大鹏安建设项目管理有限公司编制。

二、审计结果

根据施工图纸和相关图集以及《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》（2004）及补充定额、《2004年陕西省安装工程消耗量定额》等相关配套资料，人工费调整执行陕建发〔2015〕319号文，税率调整执行陕建发〔2016〕100号文，材料价格主要参考2017年第2期《安康工程造价管理信息》，并结合旬阳当地市场材料价格。

经审计，旬阳县祝尔慷生态富硒食（药）品产业园标准化厂房建设工程（一期）报送最高限价为123151666.50元,审定造价为117797064.30元，核减造价5354602.24元。

三、审计建议

1、对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

2、你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

3、建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。