旬阳县审计局

审计结果公告

2017年第15号

（总第208号）

被审计单位：旬阳县残疾人联合会

审计项目：旬阳县残疾人托养中心建设项目最高限价的审计

旬阳县残疾人托养中心建设项目

最高限价的审计结果

（2018年1月22日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县残疾人托养中心建设项目最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该工程位于旬阳县草坪社区，框架结构六层，总建筑面积7571.72m2（其中托养中心建筑面积7201.62m2，大门建筑面积27.90m2，发电机房、公厕建筑面积342.20m2）。该项目由陕西秦安永固建筑规划设计有限公司设计，工程量清单及最高限价由陕西恒业建设集团有限公司编制。

二、审计结果

根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》及补充定额，审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2017年第4期信息价结合市场询价。税率执行陕建发〔2016〕100号文件，人工单价执行陕建发[2015]319号文件。

经审计，旬阳县残疾人托养中心建设项目送审工程造价为27212633.23元,审定工程造价为25808135.38元。审计核减工程造价1404497.85元。

三、审计建议

1、对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

2、你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

3、建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。

4、该项目中所涉及的网络服务器、电视监控墙、自助出票机、叫号系统主机、显示屏、公共显示控制器、医护工作站、病房工作站、病床工作站、处理器、大门钢结构、不锈钢装配式消防水箱、柴油发电机组、安全抓杆、帘子带杆、置石、景石、乒乓球台、石桌凳、四角亭、景架、组合式成套箱式变电站、室内消火栓水泵、室外消火栓水泵、自喷加压泵、电热水器(挂式)、消防联动控制器、电气火灾监控主机、中文信息显示器 、彩色半球型固定网络网络摄像机 、彩色小半球型固定网络摄像机 、洗脸盆台面、消防接线端子箱、感烟探测器、感烟探测器（防爆）、感温探测器、消防专用电话分机、短路隔离模块、输出输入模块、气体释放指示灯、紧急启停按钮、气体灭火声光报警器、气体灭火柜、消防接线端子箱、吸顶式火警广播音箱、消防专用电话分机、带电话插孔的手动报警按钮、手动报警按钮、消火栓起泵按钮、感烟探测器、感温探测器、声光报警器、短路隔离模块、输出输入模块、总线广播模块、火灾区域显示器因图纸设计不详，单价为暂定价建议你单位在该项目实施过程中做好认质认价。