旬阳县审计局

审计结果公告

2017年第10号

（总第208号）

被审计单位：旬阳县仁河口镇人民政府

审计项目：旬阳县仁河口镇阳光小区（二期）移民搬迁安置点护坡（挡墙）工程最高限价的审计

旬阳县仁河口镇阳光小区（二期）

移民搬迁安置点护坡（挡墙）工程

最高限价的审计结果

（2018年1月22日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县仁河口镇阳光小区（二期）移民搬迁安置点护坡（挡墙）工程最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该项目由陕西核工业工程勘察院编制实施图设计，最高限价由安康兴盛工程造价咨询有限公司（旬阳分公司）编制。

二、审计结果

根据《陕西省水利水电建筑工程概预算定额》及相关编制办法规定等文件的规定，对你单位提供的工程量清单计价文件进行了审核。审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2016年第9期信息价。

旬阳县仁河口镇阳光小区（二期）移民搬迁安置点护坡（挡墙）工程报送最高限价为1336132.51元，审计核准最高限价1266764.79元。审计核减工程造价69367.72元。

三、审计建议

1、对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

2、你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

3、建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。