旬阳县审计局

审计结果公告

2017年第29号

（总第208号）

被审计单位：旬阳县城关镇人民政府

审计项目： 旬阳县城关镇鲁家坝陕南移民搬迁安置小区2#楼A座工程最高限价的审计

旬阳县城关镇鲁家坝陕南移民搬迁安置小区2#楼A座工程最高限价的审计结果

（2018年1月22日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县城关镇鲁家坝陕南移民搬迁安置小区2#楼A座工程最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该工程位于旬阳县城关镇鲁家坝社区，建设规模：新建一栋33层框剪结构住宅楼，总建筑面积17964.05㎡；该工程由湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司设计，最高限价由安康兴盛工程造价咨询有限公司编制。

二、审计结果

根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》及补充定额，审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2016年第12期信息价和当地市场价。税率调整执行陕建发〔2016〕100号文件，人工单价执行陕建发[2015]319号文件。

经审计，旬阳县城关镇鲁家坝陕南移民搬迁安置小区2#楼A座工程报送工程造价为36447386.07元,审定工程造价35256306.44元。审计核减工程造价1191079.63元。

三、审计建议

- 对上述最终审定的结果，请你镇及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

- 你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

- 建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。