旬阳县审计局

审计结果公告

2017年第30号

（总第208号）

被审计单位：旬阳县交通运输局

审计项目： 旬阳县甘双公路（张坪至双河段A2标段）二期三级公路改建工程的招标最高限价的审计

旬阳县甘双公路（张坪至双河段A2标段）二期三级公路改建工程的招标最高限价的审计结果

（2018年1月22日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县甘双公路（张坪至双河段A2标段）二期三级公路改建工程的招标最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该项目由陕西中宇交通建设有限公司承担设计、工程量清单及最高限价的编制。

二、审计结果

审计组根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》及《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》等文件，对你单位所提供的工程量清单计价文件进行了审核，审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2017年第6期信息价。

经审计，旬阳县甘双公路（张坪至双河段A2标段）二期三级公路改建工程报送建安工程总造价为146799562.33元，审定建安工程总造价137892558.26元,审计核减建安工程造价8907004.07元。

三、审计建议

- 对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

- 你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

- 建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。