旬阳县审计局

审计结果公告

2017年第24号

（总第208号）

被审计单位：旬阳县农业综合开发领导小组办公室

审计项目： 2017年国家农业综合开发旬阳县铜钱关镇

高标准农田建设项目最高限价的审计

2017年国家农业综合开发旬阳县铜钱关镇

高标准农田建设项目最高限价的审计

结果

（2018年1月22日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对2017年国家农业综合开发旬阳县铜钱关镇高标准农田建设项目最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

2017年国家农业综合开发旬阳县铜钱关镇高标准农田建设项目，由安农综办〔2017〕10号文批准实施。项目可行性研究报告由安康市天长工程设计有限公司编制，项目建设分两个标段，一标段主要建设内容为取水口1个、河堤2处、机耕路2处、渠道1处、渠系建筑13个；二标段主要建设内容为取水口2个、河堤6段、渠道5段、渠系建筑63个、机耕路4处、混凝土板式桥1座。工程量清单及最高限价由你单位委托安康市兴盛工程造价咨询有限公司编制，编制的最高限价为7738389.00元，其中，一标段2838000.00元、二标段4900389.00元。

二、审计结果

根据项目可行性研究报告、《陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准》、《陕西省水利水电建筑工程预算定额》、《陕西省水利水电设备安装工程预算定额》、《陕西省水利水电工程施工机械台班费定额》、《关于陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准（2000版）调整意见的批复》及陕发改投资〔2016〕1303号文《陕西省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》等相关配套资料，人工费调整执行陕发改项目〔2009〕821号文，材料价格参考2017年第6期《安康工程造价管理信息》，并结合旬阳当地市场材料价格，对你单位报送的2017年国家农业综合开发旬阳县铜钱关镇高标准农田建设项目招标最高限价的编制结果进行了审计。

2017年国家农业综合开发旬阳县铜钱关镇高标准农田建设项目，审定造价为7686144.00元，其中，一标段2822357.00元、二标段4863787.00元；核减造价52245.00元，其中，一标段15643.00元、二标段36602.00元。审减的主要原因是取消暂列金等。

三、审计建议

- 对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将审定的结果作为最高限价予以公布。

- 你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

- 建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。