旬阳县审计局

审计结果公告

2017年第25号

（总第208号）

被审计单位：旬阳县保障性住房管理中心

审计项目： 旬阳县汉水佳苑保障房小区服务中心及节点景观工程最高限价的审计

旬阳县汉水佳苑保障房小区服务中心及节点景观工程最高限价的审计结果

（2018年1月22日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县汉水佳苑保障房小区服务中心及节点景观工程最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该工程建设地点位于旬阳县草坪新区。建设规模:新建一栋四层框架结构服务中心用房、室外景观绿化、室外零星项目，总建筑面积为775㎡。由陕西秦安永固建筑规划设计有限公司设计，最高限价由陕西恒业建设集团有限公司编制。

二、审计结果

根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》及补充定额，审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2017年第6期信息价和当地市场价。税率调整执行陕建发〔2016〕100号文件，人工单价执行陕建发[2015]319号文件。

经审计，旬阳县汉水佳苑保障房小区服务中心及节点景观工程报送工程造价为4478451.55元,审定工程造价4373528.18元。审计核减工程造价104923.37元。

三、审计建议

- 对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

- 你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

- 建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。