旬阳县审计局

审计结果公告

2017年第20号

（总第208号）

被审计单位：旬阳县国土资源局

审计项目：旬阳县2017年度2个土地开发复垦项目最高限价的审计

旬阳县2017年度2个土地开发复垦项目

最高限价的审计结果

（2018年1月22日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县2017年度2个土地开发复垦项目最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该工程分别为旬阳县神河镇金河口村土地开发复垦项目和旬阳县神河镇金河口村大水沟土地开发项目，设计图、设计报告、预算书均由西安地质矿产勘查开发院编制。

二、审计结果

根据设计图纸和相关图集以及设计报告、《土地开发整理项目预算定额标准》（2011）、《关于印发土地整理工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（2017）、《机械台班定额》等相关配套资料，材料价格参考2017年第5期《安康工程造价管理信息》，并结合旬阳当地市场材料价格。

经审计，旬阳县神河镇金河口村土地开发复垦项目编制的最高限价为492.38万元（工程施工费为420.52万元），旬阳县神河镇金河口村大水沟土地开发项目编制的最高限价为742.71万元（工程施工费为635.41万元）,旬阳县神河镇金河口村土地开发复垦项目审定造价为466.52万元（工程施工费为397.67万元），核减造价25.86万元（工程施工费为22.85万元）;旬阳县神河镇金河口村大水沟土地开发项目审定造价为709.39万元（工程施工费为606.54万元），核减造价33.32万元（工程施工费为28.87万元）。

三、审计建议

1、对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

2、你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

3、建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。