旬阳县审计局

审计结果公告

2018年第10号

（总第258号）

被审计单位：中共旬阳县委组织部

审计项目：新时代旬阳党员党性活动体检中心工程

竣工结算审计

关于新时代旬阳党员党性活动体检中心工程

竣工结算审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对中共旬阳县委组织部报送的新时代旬阳党员党性活动体检中心工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

新时代旬阳党员党性活动体检中心工程位于旬阳县法院办公楼的六楼、七楼，通过旬阳县政府采购中心集中采购机构采购，由西安大道至简装饰展览设计有限公司中标承担设计、施工，旬阳县财政资金投资评审中心审定的最高限价1580273.00元。中标合同价为1560000.00元。合同工期30天。

（二）项目实施情况

新时代旬阳党员党性活动体检中心工程于2018年3月开工，2018年5月16日竣工验收（工程验收单日期），工程主要完成了“一馆（廊）六室”建设，即党史教育馆（党史教育走廊）、初心唤醒室、党性自检室、党性会诊室、廉政警醒室、初心康复室、使命召唤室。工程在实施过程中发生了部分变更和增加内容，并通过旬阳县政府采购中心办理了分散采购手续，签订了补充协议，补充协议合同价款86000.00元。变更、增加的主要内容有：增加整容镜、牌匾、ＵＶ画面、无线话筒、触摸一体机等。

二、工程竣工结算审计结果

新时代旬阳党员党性活动体检中心工程送审造价1646000.00元，审定工程造价1514040.26元，审减工程造价131959.74元。